IMPLEMENTATION MASTER PLAN V4.0

PROTOTIPO FUNCIONAL END-TO-END

ADRYAN CLOUD HR — CAPACITACIÓN, LEARNING & DEVELOPMENT

Versión: 4.0
Estado: Baseline de implementación
Tipo: Prototipo funcional navegable End-to-End
Destino de construcción: Google Antigravity IDE
Archivo principal:

F:\PortalCapacitacion\ADRYAN_Learning_Functional_Prototype.html

Repositorio futuro de integración:

F:\PortalCapacitacion\Adryan.Cloud.Web

Tecnología del prototipo:

- HTML5

- CSS3

- Bootstrap 5.3

- FontAwesome 6

- jQuery 3.7

- Vanilla JavaScript ES2022

- Web Crypto API cuando esté disponible

- localStorage

- MockDB

- Hash Routing

0. ESTADO Y PROPÓSITO DEL DOCUMENTO

Este documento constituye el contrato maestro de implementación del prototipo funcional del módulo:

ADRYAN CLOUD HR — Capacitación, Learning & Development

El objetivo no es construir una maqueta visual estática.

El objetivo es construir una aplicación web simulada funcional, navegable y demostrable, que represente el comportamiento esperado del futuro módulo productivo de ADRYAN Cloud HR.

El prototipo deberá transformar las 36 pantallas diseñadas en Google Stitch en una experiencia coherente, navegable e interactiva.

La V4.0 establece adicionalmente:

- contratos de pantalla;

- modelo de datos MockDB;

- AppState;

- servicios de dominio;

- motores funcionales;

- estados y transiciones;

- RBAC;

- Multi-Tenant;

- Assignment Engine;

- Completion Engine;

- Tracking/xAPI mock;

- Assessment Engine;

- Certification Engine;

- Evidence Management;

- Event Bus;

- DLQ;

- Notification Engine;

- Audit;

- Offline Simulation;

- QA;

- escenarios demo;

- criterios de aceptación;

- Definition of Done.

1. FUENTES DE VERDAD

La implementación debe respetar estrictamente la siguiente jerarquía.

1.1 Fuente visual

Google Stitch

Las imágenes de las 36 pantallas son la fuente de verdad visual.

Definen:

- composición;

- distribución;

- jerarquía visual;

- navegación;

- tarjetas;

- tablas;

- formularios;

- tabs;

- botones;

- iconografía;

- colores;

- tipografía;

- espaciado;

- paneles;

- modales;

- drawers;

- indicadores;

- estados visuales.

No reemplazar el diseño de Stitch por un rediseño propio.

2. FUENTE FUNCIONAL

El Implementation Master Plan / Especificación Funcional de ADRYAN es la fuente de verdad funcional.

Define:

- reglas;

- procesos;

- actores;

- asignaciones;

- competencias;

- aprendizaje;

- tracking;

- evidencia;

- certificaciones;

- compliance;

- auditoría;

- integraciones;

- seguridad;

- trazabilidad;

- versionamiento.

3. FUENTE TECNOLÓGICA

El prototipo utilizará:

HTML5

Bootstrap 5.3

jQuery 3.7

Vanilla JS ES2022

CSS3

El prototipo no debe acoplarse innecesariamente a tecnologías productivas.

La futura integración deberá adaptarse a la versión real del repositorio:

F:\PortalCapacitacion\Adryan.Cloud.Web

No asumir una versión específica de ASP.NET Core si el .csproj del repositorio establece otra.

4. REGLA FUNDAMENTAL: NO INVENTAR

Antigravity NO debe:

- inventar reglas de negocio;

- inventar estados contradictorios;

- inventar campos innecesarios;

- inventar pantallas adicionales;

- eliminar funcionalidades existentes;

- modificar el flujo funcional definido;

- convertir capacidades futuras en capacidades productivas;

- agregar botones sin comportamiento;

- crear información ficticia que contradiga el modelo.

Cuando exista un vacío:

- utilizar primero el Master Plan;

- utilizar la pantalla Stitch;

- utilizar el modelo funcional ADRYAN;

- resolver de la manera enterprise más coherente;

- documentar internamente la decisión si afecta comportamiento.

5. CLASIFICACIÓN DE FUNCIONALIDADES

Cada capacidad debe clasificarse internamente como:

REAL EN PROTOTIPO

Funciona realmente dentro del navegador.

Ejemplos:

- navegación;

- filtros;

- formularios;

- validaciones;

- estados;

- scoring;

- progreso;

- reglas;

- deduplicación;

- RBAC;

- Tenant switching;

- localStorage;

- hash SHA-256 cuando esté disponible;

- generación de eventos mock;

- auditoría mock.

SIMULADA

Representa un componente productivo, pero sin infraestructura real.

Ejemplos:

- LRS;

- xAPI endpoint;

- Service Bus;

- correo;

- SMS;

- WhatsApp;

- Blob Storage;

- integración HR;

- proveedores externos.

FUTURA

No debe presentarse como implementada productivamente.

Ejemplos:

- PWA real con Service Worker;

- SCORM runtime productivo;

- cmi5 real;

- OIDC productivo;

- Azure Service Bus real;

- Azure Blob Storage real;

- LRS productivo;

- firma digital;

- blockchain;

- integración real con sistemas externos.

6. PRINCIPIOS DE IMPLEMENTACIÓN

P01 — HR First

Empleado

→ Puesto

→ Perfil

→ Competencias

→ Brechas

→ Reglas

→ Asignaciones

→ Aprendizaje

P02 — Automatic First

Las asignaciones deben poder originarse automáticamente por:

- evento HR;

- regla;

- cambio de puesto;

- cambio de perfil;

- brecha de competencia;

- condición organizacional;

- requerimiento de compliance.

P03 — Evidence First

Cuando una actividad requiera evidencia:

no se permite completar manualmente sin evidencia.

P04 — No Manual Completion

No mostrar:

[Marcar como completado]

para actividades cuya finalización dependa de:

- tracking;

- evaluación;

- asistencia;

- evidencia;

- actividad práctica.

P05 — Progress ≠ Compliance

Separar:

Progress

Compliance

Certification

P06 — Explainability

Toda asignación automática debe poder responder:

¿Por qué recibió este aprendizaje?

Mediante:

AssignmentReason[]

P07 — Auditability

Toda acción crítica debe generar auditoría.

P08 — Versioning

Nunca modificar destructivamente una versión publicada.

Published

↓

New Version

↓

Draft

P09 — Multi-Tenant

Todo dato contextual debe respetar:

TenantId

P10 — RBAC

Los permisos deben verificarse:

- visualmente;

- funcionalmente;

- en los servicios.

P11 — Configurable

No hardcodear:

- porcentajes;

- vigencias;

- intentos;

- puntajes;

- días;

- umbrales;

- reglas;

- estados configurables.

P12 — No Dead Actions

Ningún botón visible puede estar muerto.

Cada acción debe:

- navegar;

- ejecutar una operación;

- abrir modal;

- abrir drawer;

- cambiar estado;

- mostrar resultado;

- o estar deshabilitada explicando por qué.

P13 — Non-Destructive

Las acciones históricas no deben destruir evidencia o trazabilidad.

P14 — Visual Fidelity

No rediseñar Stitch.

7. ESTRUCTURA DEL SINGLE HTML

Archivo:

F:\PortalCapacitacion\ADRYAN_Learning_Functional_Prototype.html

Estructura:

<!DOCTYPE html>

<html lang="es">

<head>

META

Bootstrap

FontAwesome

Design Tokens

CSS

</head>

<body>

<div id="app">

<aside id="app-sidebar"></aside>

<div id="app-shell">

<header id="app-topbar"></header>

<main id="app-main">

<div id="app-breadcrumb"></div>

<div id="app-view-container"></div>

</main>

</div>

</div>

<div id="modal-root"></div>

<div id="offcanvas-root"></div>

<div id="toast-container"></div>

<div id="loading-root"></div>

<script>

/* ALL APPLICATION CODE */

</script>

</body>

</html>

8. REGLA SINGLE-FILE

Todo el código de aplicación debe permanecer dentro del mismo HTML.

No crear:

app.js

services.js

router.js

styles.css

para el entregable final.

El código debe organizarse internamente mediante bloques lógicos.

9. DEPENDENCIAS

Dependencias permitidas:

Bootstrap 5.3

FontAwesome 6

jQuery 3.7

Las dependencias pueden utilizar CDN.

El prototipo debe indicar claramente que el código es Single HTML aunque utilice dependencias externas.

10. ASSETS

Las imágenes Stitch deben utilizar rutas relativas:

./imagenes_prototipo/

Nunca utilizar:

F:\

C:\

C:\Users\

dentro del HTML.

Configurar:

CONFIG.ASSET_BASE_PATH = "./imagenes_prototipo/";

11. ARQUITECTURA JAVASCRIPT

Orden obligatorio:

01 CONFIG

02 CONSTANTS

03 DESIGN TOKENS / HELPERS

04 MOCK DB

05 SEED DATA

06 APP STATE

07 STORAGE SERVICE

08 MOCK REPOSITORIES

09 DOMAIN SERVICES

10 ASSIGNMENT ENGINE

11 COMPLETION ENGINE

12 TRACKING / XAPI MOCK

13 ASSESSMENT ENGINE

14 CERTIFICATION ENGINE

15 EVIDENCE ENGINE

16 EVENT BUS

17 DLQ

18 NOTIFICATION ENGINE

19 AUDIT SERVICE

20 AUTH / RBAC

21 TENANT CONTEXT

22 ROUTER

23 UI COMPONENTS

24 SCREEN RENDERERS

25 EVENT HANDLERS

26 VALIDATION

27 DEMO SCENARIOS

28 QA ENGINE

29 INITIALIZATION

12. REGLA DE ACCESO A DATOS

Nunca:

UI

↓

MockDB

Debe utilizarse:

UI

↓

Renderer

↓

Application / Domain Service

↓

Repository

↓

MockDB

Esto permite reemplazar posteriormente:

MockRepository

por:

API Repository

sin reconstruir las pantallas.

13. MOCK DATABASE

La estructura conceptual será:

MockDB = {

tenants: [],

users: [],

employees: [],

organizations: [],

positions: [],

profiles: [],

competencies: [],

competencyGaps: [],

learningPaths: [],

programs: [],

courses: [],

courseVersions: [],

units: [],

learningObjects: [],

activities: [],

assignmentRules: [],

assignmentRuleVersions: [],

assignments: [],

assignmentReasons: [],

assignmentExceptions: [],

enrollments: [],

activityProgress: [],

questionBanks: [],

questions: [],

assessments: [],

attempts: [],

evidences: [],

certificates: [],

certifications: [],

classrooms: [],

sessions: [],

attendance: [],

instructors: [],

providers: [],

notifications: [],

events: [],

learningRecords: [],

auditLogs: [],

dlq: [],

retentionPolicies: [],

budgets: [],

gamification: [],

offlineQueue: []

};

14. IDENTIFICADORES MOCK

Utilizar IDs legibles:

TEN-001

TEN-002

EMP-0001635

POS-001

PROF-001

COMP-001

GAP-001

LP-001

PROG-001

COURSE-101

VERSION-101-V1

UNIT-101-01

ACT-101-01

RULE-001

RULE-V001

ASSIGN-001

REASON-001

ENR-001

QUIZ-101

ATTEMPT-001

EVID-001

CERT-001

CERTIFICATION-001

EVENT-001

AUDIT-001

DLQ-001

15. SEED DATA OBLIGATORIA

El MockDB debe iniciar con:

Employee

EMP-0001635

Tenants

TEN-001

TEN-002

Debe existir información suficiente para demostrar aislamiento.

Cursos

Debe haber:

- cursos obligatorios;

- cursos opcionales;

- cursos completados;

- cursos en progreso;

- cursos pendientes;

- cursos con certificación;

- cursos con evaluación;

- cursos con evidencia;

- cursos presenciales.

16. APPSTATE

Debe separar estado de aplicación de datos persistentes.

AppState = {

session: {

userId: null,

employeeId: null,

role: null,

tenantId: null

},

router: {

route: null,

params: {}

},

ui: {

sidebarOpen: true,

activeModal: null,

activeOffcanvas: null,

loading: false

},

filters: {},

selections: {},

learning: {

currentEnrollmentId: null,

currentCourseId: null,

currentActivityId: null

},

assignment: {

currentRuleId: null,

simulationResult: null

},

offline: {

isOnline: true,

pendingCount: 0

}

};

17. STORAGE

Utilizar:

adryan.learning.prototype.v4

con:

{

schemaVersion: 1,

savedAt: "...",

data: {}

}

Debe existir:

- Load;

- Save;

- Reset;

- Seed;

- Migration-ready;

- Corruption recovery.

18. DEMO RESET

Debe existir una operación:

Restaurar escenario demo

que:

- elimine cambios locales;

- vuelva a cargar seed;

- restablezca usuario;

- restablezca tenant;

- restablezca progreso;

- restablezca eventos;

- restablezca auditoría;

- restablezca DLQ.

19. HASH ROUTER

Usar:

#/dashboard

#/my-learning

#/catalog

#/learning-path/:id

#/course/:id

#/player/:enrollmentId

#/assessment/:id

...

El router debe soportar:

- navegación;

- Back;

- Forward;

- hashchange;

- deep linking;

- parámetros;

- route guard;

- 404 interno.

20. MAPA COMPLETO DE LAS 36 PANTALLAS

| # | Código | Pantalla | Ruta |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 1.1 | Dashboard Principal | #/dashboard |
| 02 | 1.2 | Mi Aprendizaje | #/my-learning |
| 03 | 1.3 | Catálogo | #/catalog |
| 04 | 1.4 | Learning Path | #/learning-path/:id |
| 05 | 1.6 | Curso y Versión | #/course/:id |
| 06 | 1.7 | Player | #/player/:enrollmentId |
| 07 | 1.10 | Evaluación / Examen | #/assessment/:id |
| 08 | 1.12 | Carga Evidencia | #/evidence/:id |
| 09 | 1.13 | Certificaciones | #/certifications |
| 10 | 1.15 | Transcript | #/transcript |
| 11 | 1.16 | Competencias | #/competencies |
| 12 | 2.1 | Dashboard Supervisor | #/supervisor-dashboard |
| 13 | 2.2 | Equipo | #/team |
| 14 | 2.3 | Employee 360 | #/employee-360/:id |
| 15 | 2.4 | Asignar Aprendizaje | #/assign-learning |
| 16 | 2.5 | Compliance Equipo | #/team-compliance |
| 17 | 2.6 | Aprobaciones | #/approvals |
| 18 | 3.1 | Admin Learning Paths | #/admin-paths |
| 19 | 3.3 | Admin Cursos | #/admin-courses |
| 20 | 3.5 | Authoring | #/authoring |
| 21 | 4.1 | Assignment Rules | #/assignment-rules |
| 22 | 4.5 | Rule Simulation | #/rule-simulation |
| 23 | 5.1 | Schedule | #/schedule |
| 24 | 5.3 | Attendance QR | #/attendance |
| 25 | 6.1 | Question Bank | #/question-bank |
| 26 | 6.3 | Kirkpatrick L1 | #/surveys |
| 27 | 7.1 | Compliance ISO/SST | #/compliance |
| 28 | 8.1 | Executive Analytics | #/executive-analytics |
| 29 | 9.1 | Integrations | #/integrations |
| 30 | 10.1 | Multitenant / White Label | #/multitenant |
| 31 | 11.1 | Notification Hub | #/notifications |
| 32 | 12.1 | Gamification / Badges | #/gamification |
| 33 | 13.1 | Offline Sync | #/offline-sync |
| 34 | 14.1 | Budget / SENCE | #/budget |
| 35 | 15.1 | Settings / RBAC | #/settings-rbac |
| 36 | 16.1 | Instructor Portal | #/instructor |

Las 36 pantallas del inventario original deben mantenerse.

21. SCREEN CONTRACT

Cada pantalla debe tener un contrato interno:

SCREEN ID

CODE

ROUTE

ROLE

PURPOSE

DATA SOURCE

SERVICES

COMPONENTS

ACTIONS

NAVIGATION

PERMISSIONS

STATES

VALIDATIONS

MOCK DATA

ACCEPTANCE CRITERIA

22. ESTADOS UNIVERSALES DE UI

Toda pantalla que corresponda debe contemplar:

Loading

Loaded

Empty

No Results

Saving

Saved

Error

Warning

Unauthorized

Disabled

Unsaved Changes

23. UI GLOBAL

Debe existir:

Sidebar

- navegación;

- módulo activo;

- submenús;

- badges;

- responsive collapse.

Topbar

- tenant;

- usuario;

- rol;

- notificaciones;

- búsqueda si corresponde;

- menú contextual.

Breadcrumb

Debe reflejar ruta actual.

Toast

Para:

- éxito;

- advertencia;

- error;

- información.

Modal

Para:

- confirmaciones;

- formularios;

- acciones críticas.

Offcanvas

Para:

- detalle;

- filtros;

- historial;

- razones;

- eventos.

24. PROHIBICIONES UI

No utilizar:

alert()

confirm()

No dejar:

- botones falsos;

- enlaces sin destino;

- tabs sin contenido;

- dropdowns sin comportamiento;

- filtros decorativos;

- KPIs sin datos;

- estados inconsistentes.

25. DOMAIN MODEL

Jerarquía:

LearningPath

↓

Program

↓

Course

↓

CourseVersion

↓

Unit

↓

LearningActivity

Tipos de actividad:

Video

Document

Page

SCORM

cmi5

xAPI

Simulator

Quiz

Exam

Task

Survey

VirtualClass

Classroom

Attendance

PracticalActivity

26. LEARNING OBJECT

Conceptualmente:

LearningObject

puede representar:

Path

Program

CourseVersion

El prototipo debe conservar el tipo:

LearningObjectType

para saber qué objeto representa.

27. COURSE VERSIONING

Estados:

Draft

Review

Approved

Published

Suspended

Retired

Archived

Regla:

Una versión Published no se edita destructivamente.

Para modificarla:

Published Version

↓

Create New Version

↓

Draft

28. ENROLLMENT STATE MODEL

Estados:

Pending

Active

Completed

Failed

Cancelled

Withdrawn

Expired

Debe existir transición válida entre estados.

No permitir transiciones imposibles.

29. ACTIVITY PROGRESS

Cada actividad puede tener:

NotStarted

InProgress

Completed

Passed

Failed

Blocked

Registrar:

- start;

- last access;

- effective time;

- percentage;

- completion;

- score;

- attempts;

- evidence;

- timestamps.

30. COMPLETION ENGINE

Debe existir explícitamente:

CompletionEngine

Responsable de determinar:

ActivityCompleted

CourseCompleted

CoursePassed

ProgramCompleted

PathCompleted

CertificationObtained

La lógica debe utilizar criterios configurables.

No asumir universalmente:

90%

80%

30 days

365 days

si esos valores no están definidos por configuración.

31. PROGRESS ≠ COMPLIANCE

Ejemplo:

Progress = 100%

Compliance = Not Valid

puede ocurrir si:

- certificación vencida;

- evidencia rechazada;

- requisito normativo no vigente;

- versión incorrecta;

- renovación pendiente.

32. VIDEO TRACKING

El player debe registrar:

Launch

Play

Pause

Seek

Progress

Resume

Complete

Datos mínimos:

EnrollmentId

ActivityId

CurrentPosition

Duration

Percentage

EffectiveTime

Timestamp

La finalización será consecuencia de tracking y configuración.

No incluir botón manual de completion cuando no corresponda.

33. XAPI MOCK

Implementar:

TrackingService.track(statement)

Statement conceptual:

Actor

Verb

Object

Result

Context

Timestamp

EventId

CorrelationId

Flujo:

Player

↓

TrackingService

↓

xAPI Statement

↓

Mock LRS

↓

LearningRecord

↓

Progress

↓

Completion Engine

34. SCORM Y CMI5

En este prototipo:

SCORM

Representar:

- launch;

- session;

- progress;

- completion;

- score.

cmi5

Representar conceptualmente:

- launch;

- session;

- xAPI statements;

- completion.

No afirmar que existe un runtime SCORM/cmi5 productivo.

35. ASSESSMENT ENGINE

Debe soportar:

- Question Bank;

- preguntas;

- alternativas;

- respuesta correcta;

- scoring;

- intentos;

- límite de intentos;

- passing score;

- feedback;

- aprobado;

- desaprobado;

- historial.

Tipos configurables:

Single Choice

Multiple Choice

True/False

Text

Numeric

36. ASSESSMENT FLOW

Start

↓

Question

↓

Answer

↓

Next

↓

Submit

↓

Score

↓

Passed / Failed

↓

Completion Engine

↓

Certificate si corresponde

Nunca emitir certificado antes de cumplir las condiciones.

37. EVIDENCE MANAGEMENT

Entidad:

Evidence

Debe contener:

Id

TenantId

EmployeeId

EnrollmentId

ActivityId

FileName

MimeType

Size

StorageObjectId

HashAlgorithm

IntegrityHash

UploadedAt

Status

ReviewedBy

ReviewedAt

38. HASH CRIPTOGRÁFICO

Utilizar el término:

Hash criptográfico de integridad SHA-256

No:

Firma SHA-256.

SHA-256 permite comprobar integridad.

No representa por sí mismo una firma digital.

39. EVIDENCE STATUS

Uploaded

PendingReview

Approved

Rejected

Expired

Si una evidencia es obligatoria:

Evidence Approved

puede ser condición de completion.

40. CERTIFICATION ENGINE

Separar:

Course Completed

Course Passed

Certificate Issued

Certification Active

No son equivalentes.

Estados:

Active

Expiring

Expired

Revoked

Renewed

Debe permitir:

- emisión;

- visualización;

- descarga simulada;

- renovación;

- vencimiento;

- alertas.

41. CERTIFICATION RENEWAL

Flujo:

Certification Active

↓

Expiration threshold

↓

Expiring

↓

Notification

↓

Renewal

↓

New evidence / learning

↓

Renewed

42. ASSIGNMENT ENGINE

Entrada:

Employee

Position

Profile

Competencies

Organization

Area

Site

CostCenter

PositionFamily

Level

Role

WorkerType

Contract

Schedule

Modality

Seniority

Events

La implementación debe mantener las dimensiones definidas por el Master Plan.

43. RULE MODEL

Separar:

AssignmentRule

AssignmentRuleVersion

Una regla puede tener múltiples versiones.

Cada versión debe tener:

RuleVersionId

RuleId

Version

Status

EffectiveFrom

EffectiveTo

Definition

44. RULE STATUS

Draft

Review

Approved

Published

Suspended

Retired

45. RULE CONDITIONS

El motor debe soportar los operadores definidos por el Master Plan.

Ejemplo conceptual:

Equals

NotEquals

In

NotIn

Contains

GreaterThan

LessThan

Between

No agregar operadores adicionales salvo necesidad funcional.

46. COMPOSICIÓN DE CONDICIONES

Debe soportar:

AND

OR

y agrupaciones cuando correspondan.

Ejemplo:

Area = Operaciones

AND

PositionLevel = Supervisor

47. RULE ACTIONS

Una regla puede generar:

Assignment

Learning Path

Program

Course

Certification Requirement

Notification

según lo definido en el modelo funcional.

48. ASSIGNMENT

La entidad Assignment no debe utilizarse como sustituto del historial de reglas.

Debe contener:

AssignmentId

TenantId

EmployeeId

LearningObjectId

LearningObjectType

ObligationType

DueDate

Status

Context

CreatedAt

49. ASSIGNMENT REASON

Una asignación puede tener múltiples razones.

Assignment

├── AssignmentReason Rule A

├── AssignmentReason Rule B

└── AssignmentReason Supervisor

No crear duplicados simplemente porque varias reglas producen el mismo aprendizaje.

50. DEDUPLICATION

Si:

Rule A → Course 101

Rule B → Course 101

Supervisor → Course 101

el sistema debe evitar:

3 enrollments

cuando funcionalmente corresponde uno.

Resultado:

1 Assignment

3 AssignmentReasons

51. PRIORIDAD

Separar:

Priority of Assignment

Determina precedencia para resolver reglas/conflictos.

Priority of Execution

Determina orden o urgencia del aprendizaje.

No mezclar ambos conceptos.

52. RULE SIMULATION

La pantalla 4.5 debe permitir:

Seleccionar regla

Seleccionar contexto

Ejecutar simulación

Resultado:

Employees affected

Learning Objects

Assignments generated

Duplicates

Conflicts

Compliance impact

Warnings

Blocking

Critical

53. SEVERITY MODEL

INFO

WARNING

BLOCKING

CRITICAL

INFO

Informativo.

WARNING

Puede continuar.

BLOCKING

No debe publicar normalmente.

CRITICAL

Requiere tratamiento especial y autorización.

54. HARD BLOCK

Si existe un conflicto BLOCKING/CRITICAL:

Publish

↓

Validation

↓

Conflict

↓

Hard Block

No permitir publicación normal.

55. FORCE PUBLISH

No asumir que System Admin tiene bypass universal.

Debe requerir, según el caso:

Permiso específico

+

Motivo obligatorio

+

Autorización

+

AuditLog

Cuando corresponda puede existir:

Dual Control

56. ASSIGNMENT EXCEPTION

Entidad:

AssignmentException

Campos:

Id

TenantId

RuleId

RuleVersionId

EmployeeId

ExceptionType

Severity

Reason

RequestedBy

AuthorizedBy

ValidFrom

ValidTo

Status

AuditId

CreatedAt

Estados:

Requested

Approved

Rejected

Applied

Expired

Revoked

57. SUPERVISOR ASSIGNMENT

El supervisor podrá asignar aprendizaje cuando tenga permiso.

Flujo:

Supervisor

↓

Team

↓

Employee

↓

Assign Learning

↓

Select Learning Object

↓

Due Date

↓

Obligation

↓

Reason

↓

Confirm

↓

Assignment

↓

AssignmentReason

↓

Enrollment

58. ENROLLMENT

El Enrollment debe relacionarse con:

LearningObject

Assignment

Employee

y contener:

EnrollmentId

EmployeeId

LearningObjectId

LearningObjectType

AssignmentId

Status

StartedAt

CompletedAt

Progress

Debe utilizar idempotencia conceptual.

59. EVENT BUS

Crear:

EventBus.publish(event)

Eventos mínimos:

HR.EmployeeCreated

HR.EmployeeUpdated

HR.PositionChanged

HR.ProfileChanged

HR.CompetencyChanged

AssignmentCreated

EnrollmentCreated

EnrollmentCompleted

CertificateIssued

CertificateRenewed

AssignmentExceptionAdded

RuleSimulated

NotificationSent

EvidenceUploaded

AssessmentCompleted

60. EVENT METADATA

Todo evento debe contemplar:

EventId

CorrelationId

EventType

EventVersion

AggregateId

Payload

OccurredAt

ProducedBy

61. IDEMPOTENCY

Los eventos críticos deben evitar doble procesamiento.

Conceptualmente:

EventId

+

Consumer

determina si el evento ya fue procesado.

62. DLQ

La Dead Letter Queue debe contener:

DLQId

EventId

CorrelationId

EventType

Payload

AttemptCount

FirstFailedAt

LastFailedAt

LastError

Status

NextRetryAt

CreatedAt

ResolvedAt

ResolvedBy

Estados:

Pending

Retrying

Failed

Reprocessable

Discarded

Closed

63. DLQ ACTIONS

Debe permitir:

View

Retry

Retry All Eligible

View Error

View Payload

Discard

View History

64. DLQ ALERTING

Una falla persistente debe generar alerta para:

Technical Admin

IT Support

según configuración.

La alerta debe permanecer activa mientras el evento requiera atención.

65. NOTIFICATION ENGINE

Canales conceptuales:

In-App

Email

SMS

WhatsApp

Push

En el prototipo serán simulados.

Eventos de notificación:

- learning assigned;

- due date;

- overdue;

- certification expiring;

- approval pending;

- evidence rejected;

- integration failure.

66. NOTIFICATION CONSOLIDATION

Evitar spam.

Si existen múltiples eventos similares:

10 assignments

pueden representarse como:

You have 10 new learning assignments

cuando la lógica funcional lo permita.

67. AUDIT SERVICE

Crear:

AuditService.record(...)

Datos:

AuditId

TenantId

UserId

Action

EntityType

EntityId

Before

After

Reason

CorrelationId

Timestamp

68. ACCIONES CRÍTICAS AUDITABLES

Como mínimo:

- publicar regla;

- modificar regla;

- Force Publish;

- publicar curso;

- aprobar curso;

- modificar RBAC;

- aprobar evidencia;

- rechazar evidencia;

- emitir certificado;

- renovar certificado;

- modificar configuración;

- reprocesar DLQ;

- descartar DLQ.

69. SECURITY MODEL

El prototipo debe representar:

Authentication Context

Authorization

Tenant Isolation

RBAC

Segregation of Duties

Audit

Data Minimization

Retention

No se debe interpretar el mock como mecanismo de seguridad productivo.

70. RBAC

Roles base:

Employee

Supervisor

Learning Manager

HR Admin

Instructor

Auditor

Tech Admin

La pantalla de configuración debe representar matriz:

Role

Permission

Resource

Action

Scope

71. AUTHORIZATION

Implementar:

AuthService.can(action, resource, context)

Ejemplo:

AuthService.can(

"assignment.create",

"employee",

employeeContext

)

La UI no debe ser la única barrera.

72. TENANT CONTEXT

Implementar:

TenantContext.currentTenantId

Todas las consultas de repositorio deben respetar tenant.

73. TENANT TEST

Debe demostrarse:

Tenant A

↓

Employee A

↓

Data A

cambiar:

Tenant B

y obtener:

Employee B

Data B

Nunca cruzar información.

74. DATA PROTECTION

Para datos personales:

- minimizar;

- limitar exposición;

- respetar contexto de tenant;

- controlar acceso;

- aplicar políticas de retención.

No implementar "soft delete + hash" como sustituto universal del derecho de eliminación.

75. RETENTION

Modelo:

RetentionPolicy

Campos:

RecordType

Purpose

LegalBasis

RetentionPeriodDays

RetentionStartDate

ActionOnExpiry

Exceptions

76. ANONYMIZATION / DISASSOCIATION

Cuando corresponda:

Request

↓

Identity validation

↓

Retention / legal assessment

↓

Delete / suppress / restrict

↓

Anonymize or disassociate where appropriate

↓

Audit

Un hash de nombre/DNI/email no debe considerarse automáticamente anonimización irreversible.

77. EMPLOYEE 360

Debe consolidar:

Employee

Position

Profile

Competencies

Gaps

Learning

Progress

Certifications

Compliance

History

No crear información que no provenga del MockDB.

78. COMPETENCY ENGINE

Debe representar:

Competency

Required Level

Current Level

Gap

Learning Recommendation

Flujo:

Position

↓

Required Competencies

↓

Employee Competencies

↓

Gap

↓

Learning Recommendation

79. LEARNING HISTORY / TRANSCRIPT

Debe mostrar:

- curso;

- versión;

- enrollment;

- fecha;

- resultado;

- score;

- certificate;

- evidence;

- status.

Debe preservar historial incluso cuando existan nuevas versiones.

80. CLASSROOM / VIRTUAL LEARNING

Debe representar:

Course

↓

Session

↓

Date

↓

Instructor

↓

Capacity

↓

Enrollment

↓

Attendance

Estados de sesión:

Scheduled

Open

Full

InProgress

Completed

Cancelled

81. WAITLIST

Si una sesión alcanza capacidad:

Full

↓

Waitlist

Debe mostrar:

- posición;

- estado;

- capacidad;

- disponibilidad.

82. QR ATTENDANCE

Para el prototipo:

Simulate QR

debe permitir:

QR

↓

Validate

↓

Employee

↓

Session

↓

Attendance

La cámara real se considera futura.

83. OFFLINE SYNC

La pantalla 13.1 debe simular:

ONLINE

↓

OFFLINE

↓

Action

↓

OfflineQueue

↓

Pending

↓

ONLINE

↓

Sync

↓

Processed

Mostrar:

- pendientes;

- timestamp;

- intentos;

- estado;

- error;

- sincronización.

No presentar esto como Service Worker/PWA productivo.

84. QUESTION BANK

Debe permitir:

- crear;

- editar;

- duplicar;

- versionar;

- activar/desactivar;

- asociar a evaluación;

- filtrar;

- buscar.

85. KIRKPATRICK

La pantalla 6.3 debe representar:

Level 1 — Reaction

con:

- encuesta;

- respuestas;

- scoring;

- resultados;

- tasa de respuesta.

No extrapolar automáticamente a niveles superiores.

86. COMPLIANCE

La pantalla 7.1 debe representar:

Requirement

Employee

Learning

Evidence

Certification

Expiration

Status

Estados posibles:

Compliant

Pending

Non-Compliant

Expiring

Expired

La normativa específica debe permanecer configurable.

87. EXECUTIVE ANALYTICS

Debe mostrar KPIs mock:

- participation;

- completion;

- compliance;

- certification;

- cost;

- learning hours;

- effectiveness;

- ROI.

La metodología ROI/Phillips debe tratarse como configurable.

88. BUDGET

Debe representar:

Budget

Allocated

Committed

Spent

Available

Forecast

Variance

La referencia SENCE/OTEC debe considerarse capacidad configurable/multipaís del producto, no requisito legal peruano por defecto.

89. GAMIFICATION

Debe representar:

Points

Badges

Leaderboard

Achievements

OpenBadges/blockchain deben quedar explícitamente como capacidades de demostración/futuras, no como blockchain productiva.

90. MULTITENANT / WHITE LABEL

Debe permitir simular:

Tenant

Logo

Name

Brand

Colors

Modules

Configuration

Cambiar tenant debe cambiar el contexto visual y de datos cuando corresponda.

91. INTEGRATIONS

La pantalla debe representar:

Integration

Provider

Direction

Status

Last Sync

Events

Errors

Estados:

Connected

Warning

Disconnected

Error

Disabled

92. INSTRUCTOR PORTAL

Debe permitir simular:

Sessions

Participants

Attendance

Activities

Rubrics

Evaluations

Evidence

Separar claramente permisos de Instructor y Learning Manager.

93. RUBRICS

Una rúbrica debe representar:

Criterion

Weight

Score

Comment

Evaluator

Evaluation

La evaluación debe producir un resultado trazable.

94. SCREEN-SERVICE MATRIX

Cada pantalla debe utilizar servicios definidos.

Ejemplo:

| Pantalla | Servicio principal |
| --- | --- |
| Dashboard | DashboardService |
| My Learning | LearningService |
| Catalog | CatalogService |
| Path | LearningPathService |
| Course | CourseService |
| Player | TrackingService |
| Assessment | AssessmentService |
| Evidence | EvidenceService |
| Certification | CertificationService |
| Transcript | HistoryService |
| Competencies | CompetencyService |
| Team | TeamService |
| Assignment | AssignmentService |
| Simulation | AssignmentEngine |
| Compliance | ComplianceService |
| Analytics | AnalyticsService |
| Integrations | IntegrationService |
| Notifications | NotificationService |
| RBAC | AuthorizationService |
| Instructor | InstructorService |

95. DEMO SCENARIOS

Debe existir un conjunto de escenarios demostrables.

DEMO-01 — Employee Happy Path

Dashboard

→ My Learning

→ Course

→ Player

→ Assessment

→ Completion

→ Certificate

DEMO-02 — Automatic Assignment

HR Event

→ Rule Engine

→ Assignment

→ AssignmentReason

→ Enrollment

DEMO-03 — Multiple Rule Deduplication

Rule A

Rule B

Supervisor

↓

Same Course

↓

1 Assignment

+

Multiple Reasons

DEMO-04 — Rule Conflict

Rule

→ Simulation

→ Blocking

→ Resolve / Exception

→ Publish

DEMO-05 — Force Publish

Critical conflict

→ Permission check

→ Reason

→ Authorization

→ Audit

→ Publish

DEMO-06 — Certification Renewal

Expiring

→ Notification

→ Renewal

→ New Certification

DEMO-07 — Evidence

Upload

→ SHA-256 integrity hash

→ Review

→ Approved

→ Completion

DEMO-08 — DLQ

Event

→ Failure

→ DLQ

→ Retry

→ Success

→ Closed

DEMO-09 — Offline

Offline

→ Action

→ Queue

→ Online

→ Sync

DEMO-10 — Tenant Isolation

Tenant A

→ Data A

Tenant B

→ Data B

96. QA ENGINE

Debe existir:

ADRYAN LEARNING — PROTOTYPE QA

y producir:

PASS

FAIL

WARNING

97. QA — ROUTING

Validar:

36/36 routes registered

36/36 renderers registered

No permitir renderer faltante.

98. QA — UI

Validar:

No Dead Buttons

No Broken Links

No Missing Actions

No Duplicate IDs

No Missing Containers

99. QA — JAVASCRIPT

Validar:

No uncaught exceptions

No initialization errors

No broken event handlers

No undefined critical services

100. QA — DATA

Validar:

- IDs únicos;

- referencias existentes;

- tenant consistency;

- valid states;

- valid relationships;

- no orphan enrollments;

- no orphan assignments.

101. QA — RBAC

Para cada rol:

Visible

Hidden

Enabled

Disabled

Unauthorized

debe coincidir con matriz.

102. QA — TENANT

Probar explícitamente:

Tenant A → Tenant B

y verificar que no existan datos cruzados.

103. QA — ASSIGNMENT ENGINE

Validar:

Rule

→ Conditions

→ Match

→ Assignment

→ Reason

y:

Duplicate

→ Deduplication

104. QA — COMPLETION

Validar:

Activity

→ Progress

→ Completion

→ Course

→ Program

→ Path

y evitar completion manual cuando esté prohibido.

105. QA — ASSESSMENT

Validar:

Start

→ Answer

→ Submit

→ Score

→ Pass/Fail

→ Completion

106. QA — CERTIFICATION

Validar:

Completed

→ Certificate

→ Active

→ Expiring

→ Renewal

107. QA — EVIDENCE

Validar:

Upload

→ Hash

→ Review

→ Approve/Reject

108. QA — AUDIT

Toda acción crítica debe generar registro.

109. QA — DLQ

Validar:

Fail

→ DLQ

→ Retry

→ Success

→ Closed

y:

Fail

→ Retry

→ Fail

→ Attempt++

110. QA — PERSISTENCE

Validar:

Action

→ Refresh

→ State remains

cuando corresponda.

111. QA — RESET

Validar:

Modified state

→ Reset Demo

→ Original Seed

112. QA — RESPONSIVE

Validar como mínimo:

Desktop

Tablet

Mobile

El diseño debe conservar:

- navegación;

- jerarquía;

- tablas;

- cards;

- modals;

- drawers.

113. QA — ACCESSIBILITY

Objetivo:

WCAG 2.1 AA

Validar:

- keyboard navigation;

- focus;

- labels;

- contrast;

- aria;

- semantic HTML;

- modal focus;

- accessible buttons;

- form validation.

114. QA — VISUAL FIDELITY

Cada una de las 36 pantallas debe compararse con su imagen Stitch.

Validar:

Layout

Spacing

Typography

Colors

Components

Navigation

Cards

Tables

Icons

Responsive behavior

La pantalla debe ser reconstruida con HTML/CSS.

No mostrar simplemente la imagen como sustituto de la UI.

115. QA — NO STATIC MOCK

Debe poder demostrarse que:

UI action

→ State change

→ Data change

→ UI update

No basta con cambiar una etiqueta visualmente.

116. ERROR HANDLING

Crear:

ErrorHandler

Tipos:

ValidationError

AuthorizationError

BusinessRuleError

ConflictError

NotFoundError

IntegrationError

StorageError

UnexpectedError

Todos deben traducirse a UI adecuada.

117. LOADING

Para operaciones simuladas utilizar:

Loading

Skeleton

Spinner

Progress

según contexto.

No congelar la interfaz.

118. UNSAVED CHANGES

Formularios complejos deben detectar:

Dirty State

Antes de abandonar:

Save

Discard

Cancel

mediante modal propio.

119. SEARCH / FILTER

Los filtros deben ser funcionales.

No permitir:

Filter UI

que no modifique los resultados.

Debe existir:

Search

Filter

Clear

Result Count

No Results

cuando corresponda.

120. TABLE BEHAVIOR

Tablas deben soportar cuando corresponda:

- sorting;

- filtering;

- selection;

- pagination mock;

- row actions;

- empty state;

- status badges.

121. NOTIFICATION UX

Cada notificación debe indicar:

Type

Title

Message

Date

Status

Action

122. OPENAPI BOUNDARY

El prototipo no implementará la API real.

Sin embargo, los servicios deben diseñarse de forma compatible con una futura API:

GET

POST

PUT/PATCH

DELETE cuando corresponda

El contrato exacto deberá vivir en:

learning-module-openapi.yaml

y posteriormente utilizar:

OpenAPI 3.1

123. FUTURA API — PRINCIPALES RECURSOS

Conceptualmente:

/api/learning-paths

/api/programs

/api/courses

/api/course-versions

/api/assignments

/api/assignment-rules

/api/assignment-rules/{id}/simulation

/api/enrollments

/api/progress

/api/assessments

/api/attempts

/api/evidence

/api/certifications

/api/notifications

/api/events

El prototipo no debe hardcodear endpoints reales.

124. API IDEMPOTENCY

Las operaciones que puedan repetirse deben contemplar conceptualmente:

Idempotency-Key

Correlation-Id

Event-Id

125. EVENT VERSIONING

Los eventos deben tener:

EventType

EventVersion

SchemaVersion

para permitir evolución futura.

126. PERFORMANCE

Objetivos del prototipo:

- carga inicial razonable;

- no bloquear UI;

- renderizado incremental;

- evitar renders innecesarios;

- evitar listeners duplicados;

- evitar memory leaks;

- evitar objetos globales innecesarios.

127. OBSERVABILITY MOCK

Debe existir un modo QA que permita visualizar:

Event

CorrelationId

Action

Service

Duration

Result

Error

Esto permitirá demostrar el flujo interno.

128. DEMO / QA CONSOLE

El QA Console podrá mostrar:

Routes

Services

Events

Assignments

Enrollments

Progress

Audit

DLQ

Storage

Current User

Current Role

Current Tenant

Debe estar orientado a desarrollo/demo, no como pantalla funcional para el usuario final.

129. DEVELOPMENT MODE

Agregar:

CONFIG.DEV_MODE = true;

cuando corresponda.

Las herramientas de QA pueden ocultarse cuando:

CONFIG.DEV_MODE = false;

130. SEED SCENARIOS

Debe poder cargarse:

Default

Employee Demo

Supervisor Demo

Conflict Demo

Certification Demo

DLQ Demo

Offline Demo

No es necesario crear pantallas adicionales para ello.

131. SCREEN 1.1 — DASHBOARD

Debe mostrar información derivada de:

Employee

Enrollment

Progress

Certification

Compliance

Notifications

Las métricas no deben ser números estáticos desconectados del MockDB.

132. SCREEN 1.2 — MY LEARNING

Debe permitir:

- ver assignments;

- filtrar;

- continuar;

- visualizar progreso;

- distinguir mandatory/optional;

- ver due date;

- ver status.

133. SCREEN 1.3 — CATALOG

Debe permitir:

- búsqueda;

- filtros;

- categorías;

- tipo;

- duración;

- modalidad;

- inscripción cuando corresponda.

134. SCREEN 1.4 — LEARNING PATH

Debe mostrar:

Path

→ Programs

→ Courses

→ Progress

→ Requirements

135. SCREEN 1.6 — COURSE

Debe mostrar:

- course;

- version;

- description;

- activities;

- requirements;

- progress;

- certification si corresponde.

136. SCREEN 1.7 — PLAYER

Debe ser funcional:

Launch

Play

Pause

Progress

Resume

Complete

según tipo de actividad.

137. SCREEN 1.10 — ASSESSMENT

Debe utilizar:

Assessment Engine

y no solamente mostrar preguntas estáticas.

138. SCREEN 1.12 — EVIDENCE

Debe permitir simular:

File selection

Hash

Upload

Review

Status

139. SCREEN 1.13 — CERTIFICATIONS

Debe mostrar:

Active

Expiring

Expired

Renewed

140. SCREEN 1.15 — TRANSCRIPT

Debe utilizar datos históricos reales del MockDB.

141. SCREEN 1.16 — COMPETENCIES

Debe relacionar:

Employee

Position

Competency

Gap

Learning

142. SCREEN 2.1 — SUPERVISOR DASHBOARD

Datos:

Team

Assignments

Compliance

Pending Approvals

Certifications

Progress

143. SCREEN 2.2 — TEAM

Debe permitir seleccionar colaboradores y navegar a Employee 360.

144. SCREEN 2.3 — EMPLOYEE 360

Debe consolidar:

HR

Learning

Competencies

Compliance

Certification

History

145. SCREEN 2.4 — ASSIGN LEARNING

Debe ser un Wizard funcional.

Pasos conceptuales:

1 Employee

2 Learning

3 Configuration

4 Review

5 Confirm

146. SCREEN 2.5 — TEAM COMPLIANCE

Debe utilizar ComplianceService.

No usar KPIs estáticos.

147. SCREEN 2.6 — APPROVALS

Debe permitir:

View

Approve

Reject

Reason

Audit

cuando corresponda.

148. SCREEN 3.1 — ADMIN PATHS

Debe permitir gestionar:

Draft

Published

Retired

y navegar hacia programas/cursos.

149. SCREEN 3.3 — ADMIN COURSES

Debe mostrar:

Course

Version

Status

Author

Updated

150. SCREEN 3.5 — AUTHORING

El constructor debe representar:

Course

→ Units

→ Activities

→ Criteria

→ Assessment

→ Publish

151. SCREEN 4.1 — RULE ENGINE

Debe permitir:

Create

View

Edit Draft

Version

Activate

Suspend

Simulate

152. SCREEN 4.5 — SIMULATION

Debe ser uno de los flujos más completos del prototipo.

Debe mostrar:

Input

Rules

Matches

Assignments

Reasons

Duplicates

Conflicts

Severity

Compliance

153. SCREEN 5.1 — SCHEDULE

Debe manejar:

Sessions

Capacity

Instructor

Date

Time

Modality

Location

154. SCREEN 5.3 — ATTENDANCE

Debe demostrar:

Session

Employee

QR

Attendance

Timestamp

Status

155. SCREEN 6.1 — QUESTION BANK

Debe gestionar preguntas versionadas.

156. SCREEN 6.3 — SURVEY

Debe registrar respuestas y resultados.

157. SCREEN 7.1 — COMPLIANCE

Debe centralizar:

Requirement

Status

Evidence

Certification

Expiration

158. SCREEN 8.1 — EXECUTIVE ANALYTICS

Debe permitir visualizar indicadores consolidados.

No convertir el prototipo en una herramienta financiera de auditoría real.

159. SCREEN 9.1 — INTEGRATIONS

Debe mostrar:

Integration

Status

Last Sync

Events

Failures

DLQ

160. SCREEN 10.1 — MULTITENANT

Debe permitir demostrar aislamiento y branding.

161. SCREEN 11.1 — NOTIFICATIONS

Debe mostrar el Notification Hub.

162. SCREEN 12.1 — GAMIFICATION

Debe mostrar badges/points/leaderboard como capacidades del producto.

Blockchain debe mantenerse como capability futura/demo.

163. SCREEN 13.1 — OFFLINE

Debe mostrar la cola y sincronización simulada.

No implementar Service Worker real en el Single HTML.

164. SCREEN 14.1 — BUDGET

Debe mostrar:

Budget

Actual

Committed

Available

Forecast

Variance

165. SCREEN 15.1 — RBAC

Debe mostrar:

Roles

Permissions

Resources

Actions

Scope

y permitir probar permisos.

166. SCREEN 16.1 — INSTRUCTOR

Debe permitir:

Sessions

Roster

Attendance

Rubrics

Evaluation

Evidence

167. MOBILE

Todas las pantallas deben ser responsive.

Especialmente:

- Dashboard;

- Catalog;

- Player;

- Assessment;

- Team;

- Attendance;

- Notifications.

168. ACCESSIBILITY

Objetivo:

WCAG 2.1 AA

No sacrificar accesibilidad por fidelidad visual.

169. UX ENTERPRISE

Mantener:

- jerarquía;

- densidad empresarial;

- claridad;

- consistencia;

- feedback inmediato;

- trazabilidad;

- acciones contextuales;

- reducción de pasos;

- ausencia de redundancia.

170. UX — HAPPY PATH

En operaciones simples:

ejecutar directamente.

No abrir modal innecesario.

Usar modal/drawer solamente cuando exista:

- decisión;

- configuración;

- confirmación;

- información relevante;

- riesgo.

171. UX — ACCIONES CRÍTICAS

Para:

- eliminar;

- rechazar;

- Force Publish;

- descartar DLQ;

- revocar;

- modificar configuración crítica;

usar modal de confirmación con:

Context

Impact

Reason

Action

Cancel

172. UX — FEEDBACK

Después de cada acción:

Success Toast

Warning Toast

Error Toast

según resultado.

173. NO DUPLICAR INFORMACIÓN

No mostrar simultáneamente el mismo:

- status;

- KPI;

- botón;

- progreso;

- mensaje;

en múltiples lugares sin valor funcional.

174. DATA CONSISTENCY

Si un dato cambia en una pantalla:

MockDB

↓

Service

↓

State

↓

Render

otras pantallas que consumen ese dato deben reflejar el cambio.

Ejemplo:

Quiz Passed

↓

Enrollment Completed

↓

Certificate Issued

↓

Dashboard updated

↓

Transcript updated

175. HISTORICAL INTEGRITY

Nunca alterar retroactivamente:

- curso histórico;

- versión;

- resultado;

- certificado;

- evidencia;

- assignment reason;

- audit.

Los cambios deben generar nuevos registros/estados cuando corresponda.

176. CONCURRENCY SIMULATION

Para operaciones críticas se puede simular:

Version conflict

Already processed

Duplicate event

Duplicate assignment

Debe mostrarse mensaje funcional.

177. ERROR INJECTION

El QA Console puede permitir activar:

Integration Failure

DLQ Failure

Storage Failure

Authorization Failure

Validation Failure

Conflict

para demostrar resiliencia.

178. NO FALSA SEGURIDAD

Nunca afirmar:

"Esto ya tiene seguridad productiva."

El prototipo solamente simula:

RBAC

Tenant isolation

Audit

179. NO FALSA INTEGRACIÓN

Nunca afirmar:

"Se envió realmente a Service Bus."

Mostrar:

"Mock Event Published"

cuando corresponda.

180. NO FALSO LRS

Mostrar:

Mock LRS

y no presentarlo como un LRS productivo.

181. NO FALSO STORAGE

La carga de archivos debe representarse como:

Mock Storage

salvo que exista almacenamiento real configurado explícitamente.

182. CRYPTOGRAPHIC HASH

Si Web Crypto API está disponible:

crypto.subtle.digest("SHA-256", ...)

Si el entorno local no permite utilizarla:

indicar que el hash criptográfico no pudo ejecutarse en el entorno actual.

No inventar un SHA-256 falso y presentarlo como real.

183. SCREEN REGISTRY

Debe existir:

ScreenRegistry = {

dashboard: {...},

myLearning: {...},

catalog: {...},

...

}

Debe permitir a QA comprobar:

36 registered

36 renderers

36 routes

184. SERVICE REGISTRY

Debe existir:

ServiceRegistry = {

AuthService,

TenantService,

LearningService,

AssignmentService,

AssignmentEngine,

CompletionEngine,

TrackingService,

AssessmentService,

CertificationService,

EvidenceService,

NotificationService,

AuditService,

IntegrationService

}

185. EVENT REGISTRY

Debe existir:

EventRegistry

para evitar nombres de eventos inconsistentes.

186. CONSTANTS

Los estados y tipos deben centralizarse.

No escribir:

status === "completed"

repetidamente por toda la aplicación.

Utilizar:

STATUS.ENROLLMENT.COMPLETED

187. CONFIGURATION

Centralizar:

passingScore

maxAttempts

certificationValidity

dueDateRules

notificationThresholds

simulationSeverity

No hardcodear valores dispersos.

188. DATA VALIDATION

Validar:

- required fields;

- tipos;

- rangos;

- fechas;

- IDs;

- relaciones;

- tenant;

- permisos.

189. DATE / TIME

Utilizar una convención consistente.

Todos los datos internos deben representar:

ISO 8601

El UI puede mostrar formato local.

190. CORRELATION

Operaciones complejas deben poder seguirse mediante:

CorrelationId

Ejemplo:

HR Event

→ Assignment

→ Enrollment

→ Notification

con el mismo correlation context.

191. TRACEABILITY

Debe poder reconstruirse:

¿Por qué recibió el curso?

¿Quién lo asignó?

¿Qué regla lo originó?

¿Qué versión estaba vigente?

¿Qué evidencia produjo?

¿Qué certificado recibió?

192. AGILE HANDOFF

Crear un anexo futuro de:

User Stories

Acceptance Criteria

BDD

Formato:

DADO QUE

CUANDO

ENTONCES

No es necesario meter todas las User Stories dentro del HTML.

El prototipo debe permitir derivarlas del comportamiento implementado.

193. BDD MÍNIMO

Flujos prioritarios:

BDD-LRN-001 Employee learning

BDD-LRN-002 Automatic assignment

BDD-LRN-003 Assignment deduplication

BDD-LRN-004 AssignmentReason

BDD-LRN-005 Video tracking

BDD-LRN-006 Assessment

BDD-LRN-007 Evidence

BDD-LRN-008 Certification

BDD-LRN-009 Renewal

BDD-LRN-010 Supervisor assignment

BDD-LRN-011 Rule simulation

BDD-LRN-012 Hard Block

BDD-LRN-013 Force Publish

BDD-LRN-014 DLQ

BDD-LRN-015 Tenant isolation

BDD-LRN-016 RBAC

BDD-LRN-017 Offline sync

194. FUTURE PRODUCTION MAPPING

El prototipo debe dejar conceptualmente preparados:

MockDB

↓

SQL Server / EF Core

MockRepository

↓

API Repository

Mock Auth

↓

ASP.NET Identity / OIDC

Mock EventBus

↓

Service Bus / RabbitMQ

Mock LRS

↓

Real LRS

Mock Storage

↓

Azure Blob

Mock Scheduler

↓

Production Scheduler

195. MICROSERVICE BOUNDARIES FUTUROS

No implementar microservicios en el Single HTML.

Pero mantener límites conceptuales:

Learning Catalog

Assignment

Execution

Progress

Assessment

Certification

Learning Record

Notification

Analytics

196. LOGGING

No utilizar console.log() como mecanismo de negocio.

Crear:

Logger.info()

Logger.warn()

Logger.error()

Logger.debug()

El QA Console puede consumir estos logs.

197. CLEAN CODE

Evitar:

- funciones gigantes;

- duplicación;

- lógica de negocio dentro del HTML;

- eventos inline;

- strings repetidos;

- acceso directo a DOM desde servicios;

- acceso directo a MockDB desde UI.

198. EVENT DELEGATION

Preferir:

data-action

y event delegation.

Ejemplo conceptual:

<button data-action="start-course">

Esto facilita mantenimiento del prototipo.

199. REUSABLE COMPONENTS

Crear componentes reutilizables:

StatusBadge

KpiCard

DataTable

EmptyState

LoadingState

Toast

Modal

Drawer

ProgressBar

Timeline

UserAvatar

CourseCard

CertificateCard

AuditTimeline

200. COMPONENT CONSISTENCY

Un mismo concepto visual debe tener el mismo comportamiento en todas las pantallas.

201. MASTER FLOW END-TO-END

El flujo maestro que debe poder demostrarse:

HR

↓

Employee

↓

Position

↓

Profile

↓

Competency

↓

Gap

↓

Assignment Rule

↓

Rule Evaluation

↓

Assignment

↓

AssignmentReason

↓

Enrollment

↓

Learning Activity

↓

Tracking

↓

Assessment / Evidence / Attendance

↓

Completion

↓

Certificate

↓

Compliance

↓

Analytics

↓

Audit

Este es el flujo central del producto.

202. FLOW — AUTOMATIC ASSIGNMENT

Employee Created / Changed

↓

HR Event

↓

Event Bus

↓

Assignment Engine

↓

Evaluate Rules

↓

Conflict Detection

↓

Deduplication

↓

Assignment

↓

AssignmentReason

↓

Enrollment

↓

Notification

203. FLOW — LEARNING EXECUTION

Enrollment

↓

Launch

↓

Activity

↓

Tracking

↓

Progress

↓

Completion Criteria

↓

Completed

204. FLOW — ASSESSMENT

Assessment

↓

Attempt

↓

Answers

↓

Submit

↓

Score

↓

Pass/Fail

↓

Completion

205. FLOW — EVIDENCE

Upload

↓

Metadata

↓

SHA-256 Integrity Hash

↓

Review

↓

Approved

↓

Completion

206. FLOW — CERTIFICATION

Course Passed

↓

Certification Requirement

↓

Certificate

↓

Certification Active

↓

Expiration Monitoring

↓

Renewal

207. FLOW — RULE PUBLICATION

Draft

↓

Simulation

↓

Impact

↓

Severity

↓

Review

↓

Approved

↓

Published

Si existe Blocking/Critical:

Hard Block

208. FLOW — FORCE PUBLISH

Blocking/Critical

↓

Force Publish request

↓

Permission

↓

Reason

↓

Authorization

↓

Audit

↓

Publish

209. FLOW — INTEGRATION FAILURE

Event

↓

Processing

↓

Error

↓

Retry

↓

Failure

↓

DLQ

↓

Alert

↓

Reprocess

↓

Success

↓

Closed

210. FLOW — OFFLINE

Online

↓

Offline

↓

User Action

↓

Queue

↓

Pending

↓

Online

↓

Sync

↓

Processed

211. DEFINITION OF DONE — GLOBAL

El prototipo solamente se considera terminado cuando:

36/36 screens implemented

36/36 routes implemented

36/36 renderers implemented

36/36 visual references mapped

0 broken routes

0 dead buttons

0 critical JS errors

RBAC verified

Tenant isolation verified

Mock persistence verified

Assignment Engine verified

AssignmentReason verified

Deduplication verified

Completion Engine verified

Tracking verified

Assessment verified

Evidence verified

Certification verified

Audit verified

DLQ verified

Notifications verified

Offline simulation verified

Responsive verified

Accessibility reviewed

Visual fidelity reviewed

Critical E2E flows verified

212. DEFINITION OF DONE — FUNCTIONAL

Debe poder demostrarse:

Employee

→ Learning

→ Completion

→ Certification

y:

HR Event

→ Assignment

→ Enrollment

y:

Rule

→ Simulation

→ Conflict

→ Resolution

→ Publish

y:

Event

→ DLQ

→ Retry

→ Success

213. DEFINITION OF DONE — SECURITY

Debe demostrarse:

Role restriction

Tenant isolation

Critical audit

Permission validation

214. DEFINITION OF DONE — DATA

Debe demostrarse:

Consistent IDs

Valid references

No orphan records

Valid states

Valid tenant context

215. DEFINITION OF DONE — UX

Debe demostrarse:

No dead controls

No unexplained errors

No unnecessary alerts

No duplicated information

Responsive UI

Accessible interactions

Consistent feedback

216. DEFINITION OF DONE — TECHNICAL

Debe demostrarse:

Single HTML

No external application JS

No external application CSS

CDN dependencies documented

Hash routing

ES2022

Repository/service separation

Mock persistence

QA console

217. CHECKLIST FINAL DE ANTIGRAVITY

Antes de declarar terminado:

Architecture

- Single HTML

- MockDB

- AppState

- Repository layer

- Service layer

- Router

- Event Bus

- QA

Learning

- Paths

- Programs

- Courses

- Versions

- Units

- Activities

- Enrollment

- Progress

- Completion

Assignment

- Rules

- Rule Versions

- Conditions

- Operators

- Actions

- Simulation

- Severity

- Exceptions

- Deduplication

- AssignmentReason

Tracking

- Video

- xAPI

- cmi5 mock

- SCORM mock

- Learning Records

Assessment

- Question Bank

- Questions

- Attempts

- Scoring

- Pass/Fail

Evidence

- Upload

- Metadata

- SHA-256 integrity hash

- Review

- Approval/Rejection

Certification

- Certificate

- Certification

- Expiration

- Renewal

Enterprise

- RBAC

- Multi-Tenant

- Audit

- Notifications

- Compliance

- Analytics

- Budget

- Integrations

- DLQ

- Instructor

- Gamification

- Offline simulation

QA

- 36 routes

- 36 renderers

- 36 screens

- E2E flows

- Persistence

- Reset

- Responsive

- Accessibility

- No dead buttons

- No uncaught errors

- Visual fidelity

218. REGLA FINAL DE IMPLEMENTACIÓN

Antigravity deberá interpretar este documento de la siguiente manera:

No construir primero las pantallas y luego intentar conectar la funcionalidad.

El orden correcto es:

FOUNDATION

↓

DATA MODEL

↓

APP STATE

↓

SERVICES

↓

DOMAIN ENGINES

↓

ROUTER

↓

UI COMPONENTS

↓

36 SCREEN RENDERERS

↓

END-TO-END FLOWS

↓

QA

Las pantallas deben consumir los servicios.

Los servicios deben consumir los repositorios.

Los repositorios deben consumir MockDB.

Los cambios deben actualizar AppState.

Los eventos deben alimentar EventBus.

Las acciones críticas deben generar AuditLog.

Las fallas de integración deben poder llegar a DLQ.

219. REGLA DE NO REGRESIÓN

Una modificación posterior no debe romper:

- rutas existentes;

- pantallas existentes;

- estados existentes;

- contratos de servicio;

- datos MockDB;

- RBAC;

- tenant isolation;

- flujos E2E.

Toda modificación debe pasar nuevamente por:

Smoke Test

→ Functional Test

→ E2E Test

→ QA

220. RESULTADO ESPERADO

El resultado final debe ser:

Una aplicación Single HTML funcional, navegable, interactiva y demostrable que represente de extremo a extremo el módulo ADRYAN CLOUD HR — Capacitación, Learning & Development, utilizando las 36 pantallas Stitch como referencia visual y el modelo funcional ADRYAN como contrato de comportamiento.

No debe ser:

- una colección de mockups;

- una presentación;

- un HTML estático;

- un conjunto de pantallas desconectadas;

- botones sin lógica;

- datos estáticos independientes;

- una falsa implementación productiva.

Debe ser:

UN PROTOTIPO FUNCIONAL

+

MODELO DE DATOS COHERENTE

+

REGLAS DE NEGOCIO SIMULADAS

+

TRACKING

+

EVIDENCIA

+

CERTIFICACIÓN

+

COMPLIANCE

+

RBAC

+

MULTI-TENANT

+

AUDITORÍA

+

EVENTOS

+

DLQ

+

QA

221. CRITERIO DE CIERRE DEL PLAN

Este Implementation Master Plan V4.0 se considera cerrado para iniciar construcción cuando:

- Las 36 pantallas estén identificadas.

- Cada pantalla tenga ruta.

- Cada pantalla tenga referencia visual.

- El modelo MockDB esté definido.

- AppState esté definido.

- Los servicios estén definidos.

- Assignment Engine esté definido.

- Completion Engine esté definido.

- Tracking esté definido.

- Assessment esté definido.

- Evidence esté definido.

- Certification esté definido.

- RBAC esté definido.

- Multi-Tenant esté definido.

- Audit esté definido.

- DLQ esté definido.

- Notification Engine esté definido.

- Los escenarios E2E estén definidos.

- QA esté definido.

- Definition of Done esté definida.

A partir de ese punto:

No agregar funcionalidad por interpretación del desarrollador.

Toda nueva funcionalidad deberá tratarse como:

Change Request

→ Impact Analysis

→ Approval

→ Plan Update

→ Implementation

→ Regression QA

222. PRINCIPIO MAESTRO ADRYAN

La implementación debe preservar la siguiente cadena:

PERSONA

↓

CONTEXTO HR

↓

NECESIDAD

↓

REGLA

↓

ASIGNACIÓN

↓

APRENDIZAJE

↓

EVIDENCIA

↓

RESULTADO

↓

COMPETENCIA

↓

CERTIFICACIÓN

↓

COMPLIANCE

↓

ANALYTICS

↓

TRAZABILIDAD

Este flujo constituye el núcleo funcional del módulo ADRYAN CLOUD HR Learning & Development.

FIN DEL IMPLEMENTATION MASTER PLAN V4.0